Journal de Bord du groupe 2
Projet Baladeva
# 05/01/15
- Nous avons cloné le dépôt git lille-game-framework.
- Nous avons commencé un diagramme UML représentant la structure de ce framework en utilisant UMLet.
- Nous avons essayé de lire la « doc », mais n'étant pour l'instant pas très fournie, nous attendons de finir l'UML afin de pouvoir mieux analyser le framework.

# 12/01/15
- Nous avons commencé par un brainstorming sur la conception du jeu (un Zelda-like) et ses contraintes.
- Nous avons commencé à créer une classe Main afin de tester le framework existant (charger une fenêtre avec un background personnalisé).
- On a implémenté de nouvelles branches sur git et proposé un pull request sur l'UML.

19/01/15
- Nous avons mis en place les différentes classes liées aux différentes entités du jeu : le personnage principal et les ennemis, ainsi que les murs.
- Nous les avons liés à des images ainsi que des stratégies de mouvement leurs correspondant.
  Le loup suivant en permanence le héros tandis que la chauve-souris se déplace aléatoirement
- Nous avons donc aussi manipulé le sprite manager pour que la bonne image soit affichée au bon moment et que les personnages soient animés pendant leur déplacement.
- Nous avons ajouter une stratégie 8 direction en se basant sur la stratégie keyboard que nous avons ensuite proposé sur le dépôt.
23/01/15
Des avancées majeures : le héros peut désormais donner des coups d'épée et tuer des ennemis. Le héros peut également mourir.

26/01/15
- Après avoir présenté le projet, nous avons cherché des projets auxquels nous pouvons contribuer. Nous avons hésité longuement et avons finalement contacté l'équipe d'Andor's Trail.
- Nous avons aussi commencé à compléter le fichier de traduction afin de vérifier si le projet était toujours actif.

05/02/15
N'ayant pas de nouvelles de l'équipe d'Andor's Trail, nous avons cherché d'autres projet qui pourrait nous convenir, par exemple, Caesaria.
09/02/15
- Il s'est avéré que notre méthode de communication avec Andor's Trail n'était pas fructueuse. Nous avons donc essayé de les contacter sur le forum.
- Un membre de l'équipe nous a répondu. Nous avons donc continué la traduction, et nous réfléchissons au contenu que nous pouvons ajouter.